Phần 1. Điền bảng ưu tiên MoSCoW cho RikkeiGo

| # | Hạng mục | Nhãn MoSCoW | Vì sao chọn nhãn này |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (đang thu sai tiền khách) | Must | Nếu không sửa, khách bị thu sai tiền, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khách hàng |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Đây là chức năng cốt lõi của chương trình khuyến mãi. Thiếu chức năng này thì không đạt mục tiêu chính của bản mới |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay (khách vẫn trả được tiền mặt) | Could | Khách có thể thanh toán bằng phương thức khác như tiền mặt |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước (không cần cho chương trình khuyến mãi; đội chưa bàn xong cách làm) | Won’t | Không phục vụ trực tiếp chương trình khuyến mãi và đội chưa thống nhất cách làm nên quyết định chưa triển khai lần này |
| 5 | Chat với tài xế (khách vẫn gọi điện được) | Could | Khách có thể gọi điện luôn cho tài xế , chat có thể tiện hơn nhưng không phải chức năng bắt buộc để phát hành bản mới |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Could | Giao diện đẹp giúp thu hút khách nhưng không quyết định việc phát hành bản mới hay khả năng áp mã khuyến mãi |

Phần 2 :

a) Giữa Sprint, đội bị chậm 2 ngày và phải bỏ bớt việc:

Đội nên bỏ #3, #5 và #6 trước vì đây là các chức năng có thể thiếu mà khách hàng vẫn sử dụng được ứng dụng. Giữ #1 và #2 đến cùng vì sửa lỗi thu sai tiền và áp mã khuyến mãi là hai yêu cầu cốt lõi của bản mới. Hạng mục #4 đã được thống nhất không làm trong Sprint này

b) Công ty quyết định tài xế không nhận tiền mặt nữa:

Có, nhãn #3 đổi từ Could thành Must. Khi không còn thanh toán bằng tiền mặt, ví RikkeiPay trở thành phương thức thanh toán cần thiết để khách trả tiền và ứng dụng có thể vận hành theo quy định mới